1. Развёртывание фреймворка, создание миграций для БД и разбивка вёрстки на шаблоны – 5 ч.

2. Система авторизации(страница логина + функционал) – 2ч.

3. Система восст. пароля(пока нету, просто для оценки, если в процессе появится, попап) 2ч.

4. Страница “список проектов” + добавление нового проекта + добавление польз. К проекту – 4ч.

5. Личный кабинет(страница + функционал) – 3ч.

6. Добавление задач – 3ч (информация + вложения).

7. Страница список задач – 3ч.

8. Смена статуса для задачи – 2ч.

9. Мы вчера за таймер не поговорили или я упустил, на сколько я вижу по шаблонам, это можно на задачах которые в статусе “в работе” вместо даты завершения показывать таймер – 1ч

10. Уведомления на почту – 1ч.

11. Групы пользователей – 4ч.

Итого: 30 часов работы ~ по 4-5 часов в день = 6 – 7 дней